Plan de trabajo para el curso Tesis 2

Tesis: Análisis, Diseño e Implementación de una solución open source para una cadena de cafeterías.

Tesista: Giancarlo Rubén Rau Espinoza

Asesor: Johan Baldeon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sem** | **Fecha** | **Compromiso** | **G/T** | **M** |
| 1 | 20Ago | Presentación del curso | X | -- |
| 2 | 27Ago | Presentación del plan de trabajo | X | -- |
| 3 | 03Sep | Cuadro de Requerimientos | T | M |
| Diagrama de Casos de uso | T | M |
| 4 | 10Sep | Especificaciones de Casos de Uso | T | M |
| Diagrama de Clases | T | M |
| 5 | 17Sep | Diagrama de Estados | T | M |
| Diccionario de Datos | T | M |
| 6 | 24Sep | **Presentación de primer avance** | -- | **X** |
| 7 | 01Oct | Diagrama de base de datos | T | M |
| 8 | 08Oct | Feriado | -- | -- |
| 9 | 15Oct | Semana de exámenes parciales | -- | -- |
| 10 | 22Oct | Diagrama de secuencia | T | M |
| Presentar la Arquitectura del software | T | M |
| 11 | 29Oct | Finalizar el capítulo 4 sobre diseño | G | M |
| Primera parte del capítulo 5 sobre construcción. | G | M |
| 12 | 05Nov | Finalizar el capítulo 5. | G | M |
| 13 | 12Nov | Capítulo final del documento sobre las observaciones, conclusiones y recomendaciones. | G | M |
| 14 | 19Nov | **Entrega final del documento** | **--** | **X** |
| 15 | 26Nov | Completar parte del módulo de ventas | T |  |
| 16 | 03Dic | Semana de exámenes finales | -- | -- |
| 17 | 10Dic | Semana de exámenes finales | -- | -- |
| 18 | **20Dic** | **Entrega final de resultados del proyecto** | **X** | **--** |

G/T se refiere a que el compromiso es de Gestión del Proyecto de Tesis o Técnico del proyecto de tesis (relativo a los resultados del proyecto). Por ejemplo, hacer el diseño es técnico.

M se refiere a que el compromiso es del documento de tesis como Monografía (que corresponde al índice propuesto de su documento final). Los compromiso del tipo M deben hacer referencia al ítem que ocupan en la tesis. Por ejemplo: completar el 2.3 Diseño de alto nivel.

Cada fecha puede contener más de un compromiso, para ello edite tal como se aprecia en la semana 3 de modo que “cada” ítem se aprecie de manera individual.

Ejemplo

* Completar el diseño del módulo alfa
* Completar el diseño del módulo beta
* Completar la programación del común
* Revisar y ajustar el capítulo 3 arquitectura
* Escribir 8.2 Observaciones

Evite colocar “avances”, sólo coloque los compromisos en el nivel de detalle adecuado pero que estén finalizados.